«Инвестициялық преференцияларды

көздейтін нвестицияларды жүзеге асыруға

инвестициялық келісімшарт жасасу»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

2-қосымша

Инвестициялық жобаның немесе инвестициялық стратегиялық жобаның бизнес-жоспарын жасау жөніндегі

талаптар

1. Осы Инвестициялық жобаның немесе инвестициялық стратегиялық жобаның бизнес-жоспарын жасау жөніндегі талаптар (бұдан әрі – Талаптар) «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 19-бабының негізінде әзірленген және инвестициялық жобаның немесе инвестициялық стратегиялық жобаның бизнес-жоспарын жасау жөніндегі талаптарды айқындайды.

2. Бизнес-жоспар мынадай бөлімдерден тұрады:

1) инвестордың қысқаша сипаттамасы;

2) инвестициялық жобаның немесе инвестициялық стратегиялық жобаның қысқаша сипаттамасы;

3) техникалық бөлім;

4) коммерциялық бөлім;

5) ұйымдастырушылық бөлiм;

6) әлеуметтік бөлім;

7) қаржылық бөлім;

8) экологиялық бөлім;

9) экономикалық бөлім;

10) инвестициялық стратегиялық жобаларды іске асыру кезінде орындалатын Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына стратегиялық әсерді талдау (инвестициялық стратегиялық жобалар үшін толтырылады).

3. Инвестордың қысқаша сипаттамасы мыналарды қамтиды:

1) заңды тұлғаның атауы;

2) заңды тұлғаның басшысы (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты – бар болса);

3) заңды тұлғаның мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық поштасы;

4) заңды тұлға қызметінің негiзгi бағыттарының қысқаша сипаттамасы, негiзгi өндiрiстiк көрсеткiштер, аталған салада инвестициялық келiсiмшарт жасасу жоспарланып отырған жұмыс тәжiрибесi. Соңғы есептік кезең үшiн кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы қысқаша есеп.

4. Инвестициялық жобаның немесе инвестициялық стратегиялық жобаның қысқаша сипаттамасы мыналарды қамтиды:

1) инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жобаның атауы;

2) инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жобаның негiзгi мақсаттары;

3) инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жобаның тiкелей қатысушылары;

4) инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жобаны iске асыру орны (облыс, аудан);

5) қысқаша мазмұны:

шығаруға ұсынылатын өнiм, ықтимал түрлендірулер спектрін көрсете отырып, тауардың немесе көрсетілетін қызметтердің көрсетудің қысқаша сипаттамасы, мақсаты мен қолдану салалары;

болжанатын инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жобаның сипаты (жаңасын құру, қолданыстағы кәсiпорынды реконструкциялау немесе кеңейту);

инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жоба бойынша техникалық құжаттаманың болуы (техникалық-экономикалық негiздеме, жобалау-сметалық құжаттама, құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жабдықтар жеткiзуге шарттар мен келiсiмшарттардың көшiрмелерi; жер учаскесіне құқықты растайтын құжаттардың көшiрмелерi; ғимараттарды, құрылыстарды жалдауға арналған шарттардың көшiрмелерi және басқа да құжаттар);

жоба бойынша iске асырудың ерекше шарттары мен шектеулер, оның ішінде лицензиялардың (егер қызмет түрi лицензиялануға жататын болса),  патенттердiң, рұқсаттардың болуы, экспорттық және импорттық квоталардың болуы, өткiзу мен шикізат нарықтары, сумен, энергиямен жабдықтау, көлiк, байланыс бойынша ұсынымдар, қалдықтарды кәдеге жарату мүмкіндіктері, шетелдiк жұмыс күшiне қажеттiлiктер, технологиялық процестердiң экологиялық тазалығына қойылатын талаптар;

6) инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жобаны iске асыру құны, қаржыландыру көздерi:

меншiкті қаражат;

қарыздық қаражат (кредиттер немесе тартылған шаруашылық жүргізуші субъектiлердiң қаражаты) және/немесе грант.

7) жобаны iске асыру мерзiмi –  инвестицияларды жүзеге асыру сәтiнен бастап.

5. Техникалық бөлiм мыналарды қамтиды:

1) инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жоба технологиясының қысқаша сипаттамасы;

2) технологиялық шешiмдi таңдау негiздемесi, атап айтқанда инвестициялар жобаның орналасатын жері мен мөлшерінің (ауқымының), негiздемесi (жеткiзушiлер мен нарықтар үшiн орналасу қолайлығы):

iлеспе инфрақұрылым және көлiктік мүмкiндiктер;

қолданыстағы үй-жайларды пайдалану немесе реконструкциялау мүмкiндiктерi;

инвестициялық немесе инвестициялық стратегиялық жоба бойынша тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) өндiру көлемiн айқындайтын факторлар.

Техникалық және құндық сипаттамалар бойынша (ұқсастармен салыстыра отырып, өндiру үшiн ұсынылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің техникалық деңгейi мен құны, ақпарат көзiне сiлтемелер) баламалы шешiмдердi салыстырмалы талдау.

Шикiзат ресурстарын пайдаланудың ұтымдылық деңгейi:

шикiзатты өңдеу деңгейi;

өндiрiстiң қайта бөлiнуi (қалдықтарды қайта өңдеу);

жергiлiктi шикiзатты пайдалану;

Талаптарға 1-қосымшада көрсетілген жобаны iске асыру кестесi.

6. Коммерциялық бөлiм мыналарды қамитиды:

1) шикiзаттың, материалдар мен жабдықтардың жеткiзiлiмдерi:

шикiзат пен материалдар нарығын (отандық және импорттық) талдау:

пайдаланылатын шикiзат түрлерiнiң тiзбесi;

көлiктiк шығыстарды ескере отырып, бағаның қолжетімділігі мен деңгейi;

пайдаланылатын шикізат пен материалдардың атауын және көлемін көрсете отырып, дайын өнім бірлігінің өндірісіне шикізат пен материалдар шығыстарының нормалары;

шикізатты есептен шығару әдісі (Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының есепке алу саясаты);

жабдықтарды өндiрушiлердiң/жеткiзушiлердiң таңдауы:

қажеттi жабдықтардың тiзбесi және оларға қойылатын негiзгi техникалық талаптар;

жабдықтардың жаңашылдығы мен әлемдiк және жергiлiктi нарықтағы технологиялар;

көлiктiк шығыстарды, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын ескере отырып, жабдықтардың құны;

жөндеу базасының болуы (қажет болған жағдайда);

қосалқы бөлшектермен немесе шығыс материалдарымен қамтамасыз ету көздерi.

2) маркетинг:

шығарылатын тауарлардың немесе көрсетілетін қызмет түрлерiнің тiзбесi мен көлемі.

қолданыстағы шектеулердi (квоталар, лицензиялар және т.б.) ескере отырып, өткізу нарықтарын болжау – (нарық сыйымдылығы), iшкi және сыртқы нарықтағы әлеуеттi төлем  қабiлетi бар сұраныс, қазiргi уақыттағы оны қанағаттандыру деңгейi:

өткiзу арналары: қандай өңiрлерге, қандай тұтынушыларға, шетелдегi қай елдерге жеткiзiлiм болжанатыны көрсетiлсiн; нарықта ұқсас, өзара алмастырылатын немесе өзара толықтырылатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер бар ма, олардың өндiрiсiнің болашақ өсуін бағалау, соңғы бiрнеше жылдағы тауарлар импортының және/немесе экспортының серпіні, көлемi мен бағалары, негiзгi бәсекелестер және олардың нарықтағы үлес салмағы; әлеуметтiк экономикалық жағдайдың ықтимал өзгерістері нәтижесiнде нарықты болжау;

өткiзу мүмкiндiгiн растайтын құжаттар:

тауарларды жеткiзуге келiсiмшарттардың немесе ниеттер туралы хаттамалардың нотариатта куәландырылған көшiрмелерi;

тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге бағалар деңгейiн болжамдық бағалау;

коммерциялық тәуекел факторлары мен негiзгi маркетингтiк iс-шаралар.

Жобаны қаржыландыру кезінде валюта айырбастау бағамы өзгерісінің және қолданыстағы салықтық базаның әсерін бағалау.

7. Ұйымдастырушылық бөлiм мыналарды қамтиды:

1) тартылатын ұйымдар:

жобаны құрушы;

жабдықтарды өндiрушiлер;

жабдықтарды жеткiзушiлер;

қаржыландырушы ұйым;

делдалдар.

2) жобаны iске асыру процесiнде оның қатысушылары арасында мiндеттер мен жауапкершiлiктi бөлу.

3) ұйымдастырушылық құрылым және тауарлар/көрсетілетін қызметтер сапасының менеджменті мен оны бақылау жүйелері.

8. Әлеуметтiк бөлiм мыналарды қамтиды:

1) жобаның еңбек ресурстарына қажеттiлiгi (қажеттi саны мен бiлiктiлiгi):

қажеттi бiлiктiлiгi бар кадрлардың болуы;

бiлiктi көмекті тартуға қажеттiлiк, оның ішінде импорты;

2) жобаның халықты жұмыспен қамтуға және оның бiлiм деңгейiн жоғарылатуға әсерi.

9. Қаржылық бөлiм мыналарды қамтиды:

1) инвестицияларды бағалау:

толық инвестициялық алып қоюлар (негiзгi және айналым капиталына инвестициялар);

жобаны қаржыландыру мен инвестициялардың құрылымы (жобаны iске асыру үшiн қаражаттың жеткiлiктiгiн, инвестициялардың құрылымын, қаржыландырудың схемасы мен шарттарын, пайданы болжамды пайдалануды көрсететін инвестициялардың жалпы көлемiн бағалау).

2) тәуекелдердi бағалау:

тәуекелдердiң түрлерi;

тәуекелдiң деңгейi (дисконт мөлшерлемесі).

3) қаржылық талдау:

инвестициялық преференцияларды ескермей және тиісті инвестициялық преференцияларды ескере отырып, модельдерді есептеуді қамтитын жобаның қаржылық моделі;

жобаның өмiрлiк цикліндегі таза дисконталған табыс (NPV);

жобаның өмiрлiк цикліндегі iшкi табыстылық нормасы (IRR);

жобаның өтімділік мерзімі (қарапайым және дисконтталған);

жоба өмiрiнiң әрбір жылына араналған қарапайым табыс нормасы (рентабельдiлігi);

түрлер бойынша бюджетке төленетiн салықтар, кеден баждары мен төлемдер;

төленетiн салықтардың барлық түрлерi бойынша бюджеттiк тиiмдiлiктiң жиынтық есебi.

10. Экологиялық бөлiм жоба технологиясының қоршаған ортаға әсер етуі жөніндегі стандарттар мен нормативтерге сәйкестiгiн қамтиды.

11. Экономикалық бөлiм мыналарды қамтиды:

жобаның ел экономикасының қажеттiлiктерiне сәйкестiгi:

халық тұтынатын азық-түлiк тауарлары және азық-түлiктік емес тауарлар шығаруды ұлғайту;

импорт алмастыру (импорт алмастырудың қабылданған бағдарламаларына сәйкестiгi);

экспортты ұлғайту;

жаңа жұмыс орындарын құру;

халықтың бiлiм және бiлiктiлiк деңгейiн жоғарылату;

озық технологияларды игеру, «ноу-хау»;

жобаны iске асырудан мультипликатор әсері;

халықаралық сапа жүйелері стандарттарына сәйкес келетін өндiрiстi ұйымдастыру.

12. Қазақстан Республикасының экономикалық дамуына стратегиялық әсерді талдау мыналарды қамтиды (инвестициялық стратегиялық жобалар үшін толтырылады):

1) өндіруге жоспарланған жоғары технологиялық өнім өндірісіне номенклатура, оның ішінде:

қайта өңдеу саласын дамыту;

инфрақұрылымды дамыту;

бәсеке қабілетті ортаны қалыптастыру;

қосылған құны жоғары өндірісті құру;

2) пайдаланылатын заманауи технологиялар, оның ішінде:

озық инновацияларды пайдалану;

тәжірибе мен білім тасымалы;

жаңа идеяларды, ғылыми білімдерді, ғылымды көп қажет ететін және жоғары технологиялы экспортқа бағдарланған өндірістер құру технологиялары мен түрлерін енгізу;

3) қазақстандық кадрлардың біліктілігін арттыру және жаңа жұмыс орындарын құру;

4) қоршаған ортаны қорғау, оның ішінде:

халықаралық сапа стандарттарына сәйкестік;

елді мекенде және өңірде экологиялық жағдайды жақсарту;

5) елді мекеннің әлеуметтік-экономикалық дамуы, оның ішінде:

әлеуметтік тұрақтылықты күшейту;

тұрғын үймен қамтамасыз ету;

білім беру және медициналық қызметтерге қолжетімділік;

Қазақстандағы өмір сүру деңгейін арттыру;

әлеуметтік тәуекелдерді  азайту;

жұмыссыздықты азайту;

әлеуметтік қызмет көрсету саласын кеңейту.

13. Бизнес-жоспар 14 кеглді TimesNewRoman қарпімен (схемаларды, сызбаларды, кестелерді, эскиздерді жасаған кезде 10-нан кем емес) басып шығарылады, қағаз тасығышта ұсынылады, әрбір басып шығарылған бизнес-жоспар парағының мынадай өлшемдері бар: сол жақ жиегі – 2,5 сантиметр, оң жақ жиегі – 1,5 сантиметр, жоғарғы жиегі – 2,5 сантиметр, астыңғы жиегі – 
2,5 сантиметр.

Бизнес-жоспар мәтінін әзірлеген кезде екінші және одан кейінгі парақтары нөмірленуі тиіс (парақтардың реттік номірлері араб сандарымен бизнес-жоспардың жоғарғы жиегі ортасынан тыныс белгілерінсіз қойылады).

________________

Приложение 2

к стандарту государственной услуги

«Заключение инвестиционного контракта

на осуществление инвестиций,

предусматривающего инвестиционные

преференции»

Требования по

составлению бизнес-плана инвестиционного проекта
или инвестиционного стратегического проекта

1. Настоящие Требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта (далее – Требования) разработаны на основании статьи 19 Закона Республики Казахстан«Об инвестициях» и определяют требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта.

2. Бизнес-план состоит из следующих разделов:

1) краткая характеристика инвестора;

2) краткая характеристика инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта;

3) технический раздел;

4) коммерческий раздел;

5) организационный раздел;

6) социальный раздел;

7) финансовый раздел;

8) экологический раздел;

9) экономический раздел;

10) анализ стратегического влияния на экономическое развитие Республики Казахстан, который выполняется при реализации инвестиционных стратегических проектов (заполняется для инвестиционных стратегических проектов).

3. Краткая характеристика инвестора включает в себя:

1) наименование юридического лица;

2) руководитель юридического лица (должность, фамилия, имя и отчество – при наличии);

3) адрес юридического лица, телефон, факс, электронная почта;

4) краткое описание основных направлений деятельности юридического лица, основные производственные показатели, опыт работы, по которой планируется заключение инвестиционного Контракта в данной области. Краткий отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за последний отчетный период.

4. Краткая характеристика инвестиционного проекта или инвестиционного стратегического проекта включает в себя:

1) наименование инвестиционного или инвестиционного стратегического проекта;

2) основные цели инвестиционного или инвестиционного стратегического проекта;

3) непосредственные участники инвестиционного или инвестиционного стратегического проекта;

4) место реализации инвестиционного или инвестиционного стратегического проекта (область, район);

5) краткое содержание:

предполагаемая к выпуску продукция, краткое описание товара или услуг с указанием возможного спектра модификаций, назначения и области применения;

характер предполагаемого инвестиционного или инвестиционного стратегического проекта (создание нового, реконструкция или расширение действующего предприятия);

наличие технической документации по инвестиционному или инвестиционному стратегическому проекту (технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация, копии договоров и контрактов на строительно-монтажные работы и поставку оборудования, копии документов, подтверждающих права на земельный участок, копии договоров на аренду зданий, сооружений и другие документы);

особые условия реализации и ограничения по проекту, в том числе наличие лицензий (если вид деятельности относится к лицензируемым), патентов, разрешений, наличие экспортных и импортных квот, ограничения и рекомендации по рынкам сбыта и сырья, водо-, энергоснабжению, транспорту, связи, возможности утилизации отходов, потребности в иностранной рабочей силе, требования к экологической чистоте технологических процессов;

6) стоимость реализации инвестиционного или инвестиционного стратегического проекта, источники финансирования:

собственные средства;

заемные средства (кредиты или привлеченные средства хозяйствующих субъектов) и/или грант;

7) сроки реализации проекта с момента осуществления инвестиций.

5. Технический раздел включает в себя:

1) краткое описание технологии инвестиционного или инвестиционного стратегического проекта;

2) обоснование выбора технологического решения, а именно обоснование выбора местоположения и размера (масштаба) инвестиционного проекта (удобство месторасположения для поставщиков и рынков):

сопутствующая инфраструктура и транспортные возможности;

возможности использования или реконструкции существующих помещений;

факторы, определяющие объем производства товаров (услуг) по инвестиционному или инвестиционному стратегическому проекту.

Сравнительный анализ альтернативных решений по техническим и стоимостным характеристикам (технический уровень и стоимость предлагаемых для производства товаров, услуг в сопоставлении с аналогами, ссылки на источник информации), согласно приложению 1 к Требованиям.

Степень рациональности использования сырьевых ресурсов:

степень переработки сырья;

рецикличность производства (переработка отходов);

использование местного сырья;

график реализации проекта, указанный в приложении 1 к Требованиям.

6. Коммерческий раздел включает в себя:

1) поставки сырья, материалов и оборудования:

анализ рынка сырья и материалов (отечественного и импортного):

перечень видов используемого сырья;

доступность и уровень цен с учетом транспортных расходов;

нормы расходов сырья и материалов на производство единицы готовой продукции, с указанием наименования и объемов используемого сырья и материалов;

метод списания сырья (учетная политика юридического лица Республики Казахстан);

выбор производителей / поставщиков оборудования:

перечень необходимого оборудования и основные технические требования к нему;

новизна оборудования и технологии на мировом и на местном рынке;

стоимость оборудования с учетом транспортных расходов, монтажных и пусконаладочных работ;

наличие ремонтной базы (в случае необходимости);

источники снабжения запасными частями или расходными материалами.

2) маркетинг:

перечень видов и объемы выпускаемых товаров или оказываемых услуг, согласно приложению 2 к Требованиям;

прогнозирование рынков сбыта с учетом действующих ограничений (квоты, лицензии и т.д.) – (емкость рынка), потенциальный платежеспособный спрос на внутреннем и внешнем рынке, степень его удовлетворения в настоящее время:

каналы сбыта – указать в какие регионы, каким потребителям, в какие страны за рубежом предполагается поставка, имеются ли на рынке аналогичные, взаимозаменяемые или взаимодополняемые товары, услуги, оценка будущего роста их производства, динамика импорта и/или экспорта товаров за последние несколько лет, объем и цены, основные конкуренты и их удельный вес на рынке, прогноз рынка в результате возможных изменений социально-экономической ситуации;

документы, подтверждающие возможность сбыта:

нотариально заверенные копии контрактов на поставку товаров или протоколов о намерениях;

прогнозные оценки уровня цен на товары или на оказываемые услуги;

факторы коммерческого риска и основные маркетинговые мероприятия.

Оценка влияния изменения обменного курса валюты при финансировании проекта и существующей налоговой базы.

7. Организационный раздел включает в себя:

1) привлекаемые организации:

проектоустроитель;

производители оборудования;

поставщики оборудования;

финансирующая организация;

посредники.

2) распределение обязанностей и ответственности в процессе реализации проекта между его участниками.

3) организационная структура и системы менеджмента и контроля качества товаров/услуг.

8. Социальный раздел включает в себя:

1) потребности проекта в трудовых ресурсах (необходимая численность и квалификация):

наличие кадров с необходимой квалификацией;

потребность в привлечении квалифицированной помощи, в том числе импорт.

2) влияние проекта на занятость и повышение образовательного уровня населения.

9. Финансовый раздел включает в себя:

1) оценка инвестиций:

полные инвестиционные издержки (инвестиции в основной и оборотный капитал);

финансирование проекта и структура инвестиций (оценка общего объема инвестиций, отражающая достаточность средств для реализации проекта, структуру инвестиций, схему и условия финансирования, предполагаемое использование прибыли).

2) оценка рисков:

виды рисков;

степень риска (ставка дисконта).

3) финансовый анализ:

финансовая модель проекта, включающая расчет моделей без учета инвестиционных преференций и с учетом соответствующих инвестиционных преференций;

чистый дисконтированный доход (NPV) за жизненный цикл проекта;

внутренняя норма доходности (IRR) за жизненный цикл проекта;

срок окупаемости проекта (простой и дисконтированный);

простая норма прибыли (рентабельность) на каждый год жизни проекта;

уплачиваемые налоги, таможенные пошлины и платежи в бюджет по видам;

сводный расчет бюджетной эффективности по всем видам уплачиваемых налогов.

10. Экологический раздел включает в себя соответствие технологии проекта стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.

11. Экономический раздел включает в себя:

соответствие проекта потребностям экономики страны:

увеличение выпуска продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления;

импортозамещение (соответствие принятым программам импортозамещения);

увеличение экспорта;

создание новых рабочих мест;

повышение уровня образования и квалификации населения;

освоение передовых технологий, «ноу-хау»;

эффект мультипликатора от реализации проекта;

организация производства соответствующего международным стандартам систем качества.

12. Анализ стратегического влияния на экономическое развитие Республики Казахстан включает в себя (заполняется для инвестиционных стратегических проектов):

1) номенклатура планируемой к производству высокотехнологичной продукции, в том числе:

развитие перерабатывающей отрасли;

развитие инфраструктуры;

формированию конкурентоспособной среды;

создание производства с высокой добавленной стоимостью;

2) используемые современные технологий, в том числе:

использование передовых инноваций;

перенос опыта и знаний;

внедрение новых идей, научных знаний, технологий и видов создания наукоемких и высокотехнологичных экспорто-ориентированных производств;

3) повышение квалификации казахстанских кадров и создание новых рабочих мест;

4) охрана окружающей среды, в том числе:

соответствие мировым стандартам качества;

улучшение экологической обстановки в населенном пункте и регионе;

5) социально-экономическое развитие населенного пункта, в том числе:

укрепление социальной стабильности;

обеспечение жильем;

доступ к образовательным и медицинским услугам;

повышение уровня жизни в Казахстане;

снижение социальных рисков;

снижение безработицы;

расширение сферы социального обслуживания.

13. Бизнес-план печатается шрифтом TimesNewRoman, 
14 кеглем (но не менее 10 при составлении схем, чертежей, таблиц, эскизов), представляется на бумажном носителе, каждый напечатанный лист бизнес-плана, имеет следующие размеры полей: левое – 2,5 сантиметров; правое – 1,5 сантиметров; верхнее – 2,5 сантиметров; нижнее – 2,5 сантиметров.

При оформлении текста бизнес-плана вторая страница и последующие должны быть пронумерованы (порядковые номера страниц проставляется арабскими цифрами по центру верхнего поля бизнес-плана без знаков препинания).

____________________